全过程质量体系建设技术方案

一、原材料质量体系控制

1.供应商评估与管理

①5G边界安全管理系统

北京派网软件有限公司：北京派网软件有限公司（Panabit）团队初创于2004年，总部位于北京中关村。遍布全国的七大区域及28个省、直辖市、自治区的省级办事处。派网的产品和服务以网络接入、流量管理、安全审计、数据分析为主线，连接并优化着各行各业的网络体验。派网的业务范围跨越企业、教育、运营商、政府、医疗、金融、能源、军队、公安、酒店等多个领域。

②二次鉴权管理平台

杭州瀚洋科技有限公司（深澜软件）：是全球领先且企业高端用户最多的认证计费技术厂商之一，总部位于中国的杭州。目前全球超过2500家企业选择深澜软件作为其用户认证管理及计费方案；其中在中国Top100高校中有60%使用深澜的产品。 作为全球认证计费解决方案的领导品牌，深澜一直致力打造创新的用户管理、认证及计费产品，提供专业的服务与全球支持。

- 经过我们的严谨评估，北京派网软件有限公司满足5G边界安全管理系统的招标要求，杭州瀚洋科技有限公司满足二次鉴权管理平台的招标要求。

- 2.原材料检验与验收

①原材料检验：

- 检验测试是对项目验收所必须进行的一项工作,是验证网络与应用是否达到合同所规定的要求的必要的手段。测试结果正常视为达到验收标准，予以验收。

- 为建设一个高质量的工程，对设备和网络系统进行测试，并分阶段进行：

- 1）产品验收测试

- 产品验收时，设备上电自检测试，测试结果作为验收是否通过的标准之一

- 2）系统联机测试

- 网络系统安装完成后，进行全网的联机测试，并对项目进行功能、性能的测试。

- ②原材料验收：

系统验收包括初验、终验两个阶段。

系统安装、调试达到技术规范书规定的指标并开通业务后，可进行验收测试(初验)。根据合同及技术规范书的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后,双方签署验收协议, 设备入网开通试运行。

系统经过试运行期, 所有性能指标达到技术规范书的要求时,可进行最终验收。

按照合同条件达到验收标准后执行项目验收，由项目经理向客户递交《验收报告》，形成《竣工资料一览表》，并由项目经理以邮件形式通知部门经理、销售代表、商务和财务，由销售代表负责收款。

- 生产过程质量体系控制

- 1.项目实施

实施工程师在项目实施过程中，每周填写《项目实施工作日志》，日志包括每周实施内容、下周实施计划、并记录实施过程中的问题、解决方案和运行情况等服务内容，请客户方代表在《项目实施工作日志》上签字，并给予施工建议。项目经理将《项目实施工作日志》抄送给行业经理或销售代表、项目组成员、部门经理。项目完成时由项目经理整理所有《项目实施工作日志》交由工程文秘归档。

项目经理根据实施工程师的项目实施日志监控项目进展，如果发现偏差，应立即了解原因并采取相应措施，如果需要额外资源立即通知部门经理。当发生重大事故时或者重大偏差时，项目经理根据严重程度需定时向客户（是否通报、如何通报客户需和部门经理协商）、部门经理、销售代表、主管副总，乃至总经理通报进展情况，直至问题解决。

- 2.项目问题跟踪

项目经理负责客户项目中出现问题的跟踪和解决，并及时根据情况以书面的规范形式提交故障问题，指定工程师解决并及时反馈，必要时请求商务协调原厂商资源。项目中出现的问题可能导致项目延期、客户满意度下降等情况，项目经理可以采用邮件形式或电话直接向部门经理、主管副总上报。

- 3.客户培训

现场培训在实施过程中进行，体现在《项目实施工作日志》中。集中的客户培训计划和培训资料须提前准备，项目组事先模拟演练，确保培训质量。原厂商培训则需详细联系安排培训时间，客户培训必须填写培训签到表和培训满意度调查表。

三、 产品双向追溯

- 1.技术支持服务

用户因业务接入、网络调优或相关网络扩容调整等向我方提出远程或现场技术指导和服务时，我方根据用户要求，提供技术支持服务。支持内容包括网络技术和技术方案、解决方法等。我方支持中心和支持工作组网络专家接受来自在用户的电话、传真、电子邮件、其它部门转达的各种用户技术支持，一般在当天即时作出解答，如需进一步搜集资料的，自支持之日起3个工作日内回复或提供资料（含产品资料）。

①对网络关键问题进行运行分析以确定故障原因，分析故障根源。

②推荐解决故障的软件版本。

③网络运行趋势分析。

④协助召开关于网络故障管理和排障工具及程序的指导性会议。

⑤协助用户查找并有效确定造成影响运行效率的因素，加快故障解决的速度。

⑥网络优化服务，根据用户的要求，分析网络的结构、路由、交换等方面的情况，协助制订技术方案和实施方案，并协同用户一同实施。

⑦割接服务，包括网络割接和业务割接，根据用户的割接方案，协助实施割接工作，遵守用户的管理规范，保障网络在割接期间的稳定运行。

⑧扩容工程项目技术支持服务，包括为网络扩容等工程项目提供实施支持服务。

⑨网络冗余倒换演练服务，编写网络切换方案，提供核心网络切换演练现场支持服务，优化网络配置。

- 2.资料整理和更新

我方根据用户需要进行网络相关资料整理和更新工作，包括应急保障方案及拨测、测试方案的修订、故障总结、网络维护手册等。

- 3.服务报告

我方在不同的时间段内提供不同类型的服务报告：季度巡检报告、年度服务报告、升级申请报告、升级总结报告、故障处理报告、日常维护记录等。